Diario di lavoro Nicolas

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 20.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 08:20 – 11:35 | Generazione delle stanze |
| 12:30 – 15:45 | Sistema di chiusura delle porte |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

N/D

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

N/D

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

N/D

Diario di lavoro Armir

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 20.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 08:20 – 10:50 | Sistema di danni dal player al nemico |
| 10:05 – 13:15 | Sistema della vita del nemico |
| 13:15 – 15:45 | Sistema di trasformazione Flesh/Steel |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

N/D

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

N/D

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

N/D

Diario di lavoro Michel

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 20.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 08:20 – 11:35 | Documentato su un ai per il nemico, per renderlo piu intelligente e dinamico in modo che riesca ad evitare gli ostacoli e dirigersi piu velocemente verso il player |
| 12:30 – 15:00 | Implementazione della documentazione svolta durante la mattinata |
| 15:00 – 15:45 | Scritto il diario di lavoro con il mio caro compagno Nicolas |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

N/D

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Coerente rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Diario di lavoro Samuele

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 20.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 08:20 – 10:50 | Sprite stanza del boss |
| 10:05 – 12:30 | Sprite stanze bloccate |
| 13:15 – 15:45 | Sprite del nemico secondario |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

N/D

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Coerente rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Durante il Daily Scrum ci siamo confrontati sui progressi dello sprint corrente. Abbiamo condiviso le attività svolte nella giornata precedente, in particolare il proseguimento dello sviluppo delle meccaniche di base del gioco, tra cui il sistema di movimento del player, l’AI e alcune prime implementazioni della UI e degli elementi grafici.

Sprint Planning

Abbiamo discusso per il terzo sprint

Sprint Review

N/D

Sprint Retrospective

N/D